| Phase | Tâche |  |  |  |  | S0 |  | S1 |  | S2 |  | S3 | S4 | S5 | S6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A – Spécifications | Analyse fonctionnelle complète |  |  |  |  | ████ |  | ████ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Cas d’utilisation UML |  |  |  |  | ████ |  | ████ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Définition des features (chiffrement + stats) |  |  |  |  | ████ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| B – Conception | Architecture logicielle conforme au sujet (Serveur/Groupe/Client/Affichage) |  |  |  |  |  |  | ████ |  | ████ |  |  |  |  |  |
|  | Commun.h, struct_message, protocole UDP |  |  |  |  |  |  | ████ |  | ████ |  |  |  |  |  |
|  | Conception |  |  | ████ |  |  |  |  |  |  |
| C – Développement | ServeurISY.c |  |  |  |  |  |  |  |  | ████ |  | ████ |  |  |  |
|  | GroupeISY.c |  |  |  |  |  |  |  |  | ████ |  | ████ |  |  |  |
|  | ClientISY.c |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ████ | ████ |  |  |
|  | AffichageISY.c |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ████ | ████ |  |  |
|  | Intégration chiffrement |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ████ | ████ |  |  |
|  | Intégration statistiques |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ████ | ████ |  |  |
|  | Makefile complet |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ████ |  |  |  |
| D – Intégration | Tests Serveur ↔ Groupe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ████ |  |  |
|  | Tests UDP Client ↔ Serveur |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ████ |  |  |
|  | Tests multi-clients simultanés |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ████ |  |  |
|  | Tests fusion groupe + modération |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ████ |  |  |
| E – Validation | Tests fonctionnels (tous cas du sujet) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Tests robustesse (crash, input vide…) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ████ |  |
|  | Tests perfs + stabilité |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ████ |  |
| F – Recette | Préparation soutenance |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ████ |  |
|  | Démo multi-terminaux |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ████ |
|  | Rapport final |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ████ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ████ |